АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 июля 2018  №  2710

г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муниципального района от 23 марта 2017 года № 1299

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Балаково, постановлением администрации Балаковского муниципального района 
от 18.12.2013г. № 4952 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково», администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципального района от 23.03.2017г. № 1299 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление пассажирских перевозок 
на территории муниципального образования город Балаково»:

- муниципальную программу читать в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по строительству 
и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского

муниципального района 							А.А. Соловьев

Ш.О.Н.

муниципального района

Приложение к постановлению администрации Балаковского муниципального района          № 2710 от 20.07.2018 года

Паспорт муниципальной программы

«Осуществление пассажирских перевозок на территории муниципального образования город Балаково»

| 1. Наименование муниципальной программы | «Осуществление пассажирских перевозок на территории муниципального образования город Балаково» (далее муниципальная программа); |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение Балаковского муниципального района «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» |
| 3. Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| 4. Участники муниципальной программы | отсутствуют |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | «Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Балаково» |
| 6. Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| 7. Цели муниципальной программы | Улучшение качества транспортного обслуживания населения муниципального образования город Балаково |
| 8. Задачи муниципальной программы | Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального образования город Балаково; |
| 9. Целевые показатели муниципальной программы | - увеличение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории МО г.Балаково до 12 ед. в 2020 г. |
| 10. Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год; 3 этап – 2019 год; 4 этап – 2020 год; Сроки реализации муниципальной программы: 2017 – 2020 годы |
| 11. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет (прогнозно) 3919,25 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 569,91 тыс. руб. 2018 год – 1438,34 тыс. руб. 2019 год – 943,00 тыс. руб. 2020 год – 968,00 тыс. руб. в том числе бюджет МО г. Балаково – 3919,25 тыс. руб., из них: 2017 год – 569,91 тыс. руб. 2018 год – 1438,34 тыс. руб. 2019 год – 943,00 тыс. руб. 2020 год – 968,00 тыс. руб. |
| 12. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Создание эффективной системы перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального образования город Балаково, позволяющей выполнять к 2020 году перевозку пассажиров на 12 маршрутах. |

I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Протяженность дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город Балаково составляет 186,59 км.

В настоящее время в городе функционирует транспортная система, в которую входят следующие виды транспорта: пассажирский автомобильный транспорт общего пользования, городской наземный электрический транспорт, личный и служебный транспорт. Постоянный рост населения города, увеличение сферы услуг, мест торговли и работы приводит к необходимости создания условий для удовлетворения потребностей населения в транспортном сообщении между различными районами муниципального образования города Балаково.

Перечень городских муниципальных автобусных маршрутов на территории 
МО г.Балаково в 2016 и 2017 годах.

| № п/п | Номер и наименование маршрута | Протяженность, км | Количество автобусов, ед. | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 «пос. Дзержинского – Больничный городок» | 19,2 | 1 | АО Балаковский ПАК» |
| 2 | №21 «Речной вокзал – Аэлита» | 36,3 | 28 |  |
| 3 | №9 «Титова – Аэлита» | 30,5 | 27 |  |
| 4 | №9а «Титова – дом интернат для престарелых и инвалидов – Аэлита» | 32,4 | 1 |  |
| 5 | №10 «Новая пристань – 7-й микрорайон» | 27,2 | 26 | ООО «Транскомсервис» |
| 6 | №10а «11-й микрорайон – Терапевтический корпус» | 37,8 | 35 | ООО «Транзит» |
| 7 | №22 «11-й микрорайон – больничный городок» | 31,3 | 26 | ООО «Арпо-транс» |
| 8 | №5 «Старая пристань – 6-й мкр.» | 34,7 | 28 | МУП «Балаковоэле-ктротранс» |
| 9 | №7 «Старый ж/д вокзал – 20 лет ВЛКСМ» | 23,0 | 6 |  |
| 10 | №15 «11-й мкр. – Новый мост – Больнич-ный городок» | 28,3 | 16 |  |
|  | Всего: | 300,7 | 194 |  |

В 2016 году на всех муниципальных маршрутах выполнена перевозка 16000 тыс. пассажиров.

Проблема развития транспортного обслуживания населения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятия транспорта, усиления их поддержки и является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения 
на территории Балаковского муниципального района.

Укоренившиеся тенденции и характер проблемы требуют выработки 
и реализации целевых программ, разрабатываемых органами местного самоуправления при наиболее полном учете интересов граждан.

II. Цели и задачи муниципальной программы.

Целью программы является:

- улучшение качества транспортного обслуживания населения муниципального образования город Балаково;

Задачей программы является:

- организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального образования город Балаково.

III. Целевые показатели муниципальной программы.

Целевым показателем муниципальной программы «Осуществление пассажирских перевозок на территории муниципального образования город Балаково» является:

- увеличение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории МО г.Балаково до 12 ед. в 2020г.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены 
в приложении №1 к муниципальной программе.

IV. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы планируется:

- выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории МО г. Балаково;

- перевозка жителей города Балаково по маршруту «Город-кладбище» в период пасхальных праздников.

Результатом реализации муниципальной программы является:

Создание эффективной системы перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального образования город Балаково, позволяющей выполнять к 2020 году перевозку пассажиров на 12 маршрутах.

Сроки реализации муниципальной программы – 2017 – 2020 годы.

Этапы реализации муниципальной программы:

1 этап – 2017 год;

2 этап – 2018 год;

3 этап – 2019 год;

4 этап – 2020 год.

V. Обобщенная характеристика подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа «Осуществление пассажирских перевозок 
на территории муниципального образования город Балаково» включает в себя подпрограмму «Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Балаково».

Перечень основных мероприятий программы представлены в приложении №2 
к муниципальной программе.

VI. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково, объемы финансирования являются  прогнозными и подлежат ежегодной корректировке.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет (прогнозно) 3919,25 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 569,91 тыс. руб.

2018 год – 1438,34 тыс. руб.

2019 год – 943,00 тыс. руб.

2020 год – 968,00 тыс. руб.

в том числе бюджет МО г. Балаково – 3919,25 тыс. руб., из них:

2017 год – 569,91 тыс. руб.

2018 год – 1438,34 тыс. руб.

2019 год – 943,00 тыс. руб.

2020 год – 968,00 тыс. руб.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приводятся в приложении №3 к муниципальной программе.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками.

При реализации настоящей муниципальной Программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

- Так отсутствие финансирования в необходимом объеме приведет 
к невозможности реализации мероприятий муниципальной программы, что в свою очередь способствует снижению качества транспортного обслуживания населения МО г.Балаково пассажирским транспортом. Количество пассажирских маршрутов сократится на 20%, что приведет к социальной напряженности и недовольству населения из-за невозможности осуществления передвижения по территории города 
в личных целях, а также для трудовой деятельности.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной Программы являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной Программы.

Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мониторинга, оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной Программы, своевременной корректировке перечня основных мероприятий и показателей муниципальной Программы, а также на основе обеспечения эффективной координации деятельности исполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

Ответственный исполнитель за реализацию муниципальной Программы ежеквартально, (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев) предоставляет отчет в отдел  экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района на бумажном носителе и в электронном виде с приложением пояснительной записки отчетность с нарастающим итогом о ходе реализации муниципальной программы не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам, согласно приложениям № 7-10 «Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района», утвержденного постановлением администрации Балаковского муниципального района от 18.12.2013г. №4952 (с изменениями).

- годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, предоставляется не позднее 25 января следующего за отчетным годом по формам согласно приложениям № 7-13 «Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района», утвержденного постановлением администрации Балаковского муниципального района от 18.12.2013г. №4952 
(с изменениями).

VIII. Характеристика подпрограмм муниципальной программы.

Паспорт подпрограммы.

Паспорт подпрограммы «Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Балаково» муниципальной программы «Осуществление пассажирских перевозок на территории муниципального образования город Балаково Саратовской области».

| 1. Наименование подпрограммы | «Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Балаково» |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение Балаковского муниципального района «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»; |
| 3. Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| 4. Цели подпрограммы | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом муниципального образования город Балаково на муниципальных маршрутах |
| 5. Задачи подпрограммы | Перевозка пассажиров автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Балаково |
| 6. Целевые показатели подпрограммы | Увеличение количества перевезенных пассажиров до 19000 тыс. чел. в 2020 году |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2020 годы; 1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год; 3 этап – 2019 год; 4 этап – 2020 год |
| 8. Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет (прогнозно) 3919,25 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 569,91 тыс. руб. 2018 год – 1438,34 тыс. руб. 2019 год – 943,00 тыс. руб. 2020 год – 968,00 тыс. руб. в том числе бюджет МО г.Балаково – 3919,25 тыс. руб., из них: 2017 год – 569,91 тыс. руб. 2018 год – 1438,34 тыс. руб. 2019 год – 943,00 тыс. руб. 2020 год – 968,00 тыс. руб. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение транспортной доступности автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального образования город Балаково на муниципальных маршрутах, позволяющей выполнить за период с 2017г. до 2020г. перевозку 57882 тыс. пассажиров. |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу.

В настоящее время в городе функционирует транспортная система, в которую входят следующие виды транспорта: пассажирский автомобильный транспорт общего пользования, городской наземный электрический транспорт, личный и служебный транспорт. Увеличение сферы услуг, мест торговли и работы приводит к необходимости создания условий для удовлетворения потребностей населения в транспортном сообщении между различными районами муниципального образования города Балаково.

Проблема развития транспортного обслуживания населения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятия транспорта, усиления их поддержки и является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения 
на территории МО город Балаково.

Характер проблемы требуют выработки и реализации целевых подпрограмм, разрабатываемых органами местного самоуправления при наиболее полном учете интересов граждан.

- При реализации настоящей подпрограммы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

- Так отсутствие финансирования в необходимом объеме приведет 
к невозможности реализации мероприятий подпрограммы, что в свою очередь способствует снижению качества транспортного обслуживания населения МО г.Балаково пассажирским транспортом. Количество пассажирских маршрутов сократится на 20%, что приведет к социальной напряженности и недовольству населения из-за невозможности осуществления передвижения по территории города 
в личных целях, а также для трудовой деятельности.

Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мониторинга, оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы, а также на основе обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, 
а также этапов реализации подпрограммы в случае определения ответственных исполнителей.

Целью подпрограммы является: организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом муниципального образования город Балаково на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам.

Задачей подпрограммы является: перевозка пассажиров автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Балаково.

Целевым показателем подпрограммы является: увеличение количества перевезенных пассажиров до 19000 чел. в 2020 году.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

обеспечение транспортной доступности автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального образования город Балаково, позволяющую выполнить за период с 2017г. до 2020г. перевозку 57882 тыс. пассажиров.

Сроки реализации подпрограммы:

2017 – 2020 годы;

Подпрограмма реализуется в 4 этапа:

1 этап – 2017 год;

2 этап – 2018 год;

3 этап – 2019 год;

4 этап – 2020 год.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Для достижения поставленных задач подпрограммой на территории муниципального образования город Балаково определены следующие основные мероприятия:

- основное мероприятие 1.1. выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования г. Балаково;

- основное мероприятие 1.2 перевозка жителей города Балаково в период пасхальных праздников;

- основное мероприятие 1.3 поставка и внедрение программных комплексов 
для автоматизированного планирования и диспетчерского управления пассажирскими перевозками;

- основное мероприятие 1.4 приобретение и установка сервера.

IV. Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления, муниципальных образований Балаковского муниципального района государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных 
и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение Балаковского муниципального района «Управление дорожного хозяйства 
и благоустройства».

V. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково, объемы финансирования являются прогнозными и подлежат ежегодной корректировке.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет (прогнозно) 3919,25 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 569,91 тыс. руб.

2018 год – 1438,34 тыс. руб.

2019 год – 943,00 тыс. руб.

2020 год – 968,00 тыс. руб.

бюджет МО г.Балаково – 3919,25 тыс. руб., из них:

2017 год – 569,91 тыс. руб.

2018 год – 1438,34 тыс. руб.

2019 год – 943,00 тыс. руб.

2020 год – 968,00 тыс. руб.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приводятся в приложении №3 к муниципальной программе.

VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы может осложниться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.

Существенными рисками реализации подпрограммы являются финансовые 
и экономические риски.

Так отсутствие финансирования в необходимом объеме приведет 
к невозможности реализации мероприятий подпрограммы, что в свою очередь способствует снижению качества транспортного обслуживания населения МО г.Балаково пассажирским транспортом. Количество пассажирских маршрутов сократится на 20%, что приведет к социальной напряженности и недовольству населения из-за невозможности осуществления передвижения по территории города 
в личных целях, а также для трудовой деятельности.

Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мониторинга, оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы, а также на основе обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Осуществление пассажирских перевозок 
на территории муниципального образования город Балаково»

Сведения

о целевых показателях муниципальной программы

«Осуществление пассажирских перевозок на территории муниципального образования город Балаково»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (базовый) 2016г. | текущий год (оценка) 2017г. | первый год реализации программы 2018г. | второй год реализации программы 2019г. | третий год реализации программы 2020г. |  |
| Муниципальная программа «Осуществление пассажирских перевозок на территории муниципального образования город Балаково» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории МО г.Балаково; | ед. | - | 2 | 10 | 11 | 12 | 2020г. |
| Подпрограмма: «Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Балаково»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1 Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | - | 3382 | 17000 | 18500 | 19000 | 2020г. |

Заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ													П.С. Канатов

Приложение № 2 к муниципальной программе «Осуществление пассажирских перевозок 
на территории муниципального образования город Балаково»

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

«Осуществление пассажирских перевозок на территории

муниципального образования город Балаково»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма: «Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Балаково» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования г. Балаково; | МКУ «УДХБ» | 2017 г. | 2020 г. | Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории МО г. Балаково. В 2017 году на 2-х маршрутах, в 2018 году – на 10 маршрутах, в 2019 году на 11 маршрутах, в 2020 году на 12 маршрутах. | Невозможность осуществления перевозок по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории МО г. Балаково. В 2017 году на 2-х маршрутах, в 2018 году – на 10 маршрутах, в 2019 году на 11 маршрутах, в 2020 году на 12 маршрутах. | Показатель 1 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Перевозка жителей города Балаково в период пасхальных праздников. | МКУ «УДХБ» | 2017 г. | 2020 г. | Осуществление перевозок жителей города Балаково по маршруту «Город-кладбище» в период пасхальных праздников. За период с 2017 до 2020 года планируется выполнить перевозку 400 тыс. чел. | Невозможность осуществления перевозок жителей города Балаково по маршруту «Город-кладбище» в период пасхальных праздников, в количестве 400 тыс. чел. | Показатель 1 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Поставка и внедрение программных комплексов для автоматизированного планирования и диспетчерского управления пассажирскими перевозками | МКУ «УДХБ» | 2018 г. | 2018 г. | Приобретение программных комплексов для автоматизирован-ного диспетчерс-кого управления пассажирскими перевозками, для осуществления пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах: в 2018 году – на 10 маршрутах, в 2019 году на 11 маршрутах, в 2020 году на 12 маршрутах. | Снижение уровня качества контроля над осуществлением пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах: в 2018 году – на 10 маршрутах, в 2019 году на 11 маршрутах, в 2020 году на 12 маршрутах. | Показатель 1 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Приобретение и установка сервера | МКУ «УДХБ» | 2018 г. | 2018 г. | Контроль за работой транспорта на муниципальных маршрутах: в 2018 году – на 10 маршрутах, в 2019 году на 11 маршрутах, в 2020 году на 12 маршрутах. | Снижение качества контроля за работой транспорта на муниципальных маршрутах: в 2018 году – на 10 маршрутах, в 2019 году на 11 маршрутах, в 2020 году на 12 маршрутах. | Показатель 1 |

Заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ													П.С. Канатов

Приложение № 3 к муниципальной программе «Осуществление пассажирских перевозок 
на территории муниципального образования город Балаково»

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Осуществление пассажирских перевозок на территории

муниципального образования город Балаково»

(тыс. руб.)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы), плательщик (далее исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего) (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый год 2017г. | второй год 2018г. | третий год 2019г. | четвертый год 2020г. |
| Муниципальная программа «Осуществление пассажирских перевозок на территории муниципального образования город Балаково» | МКУ «УДХБ» | Всего (прогнозно) | 3919,25 | 569,91 | 1438,34 | 943,00 | 968,00 |
|  |  | бюджет МО г.Балаково (прогнозно) | 3919,25 | 569,91 | 1438,34 | 943,00 | 968,00 |
| Подпрограмма «Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Балаково» | МКУ «УДХБ» | Всего (прогнозно) | 3919,25 | 569,91 | 1438,34 | 943,00 | 968,00 |
|  |  | бюджет МО г.Балаково (прогнозно) | 3919,25 | 569,91 | 1438,34 | 943,00 | 968,00 |
| Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории МО г. Балаково; | МКУ «УДХБ» | Всего (прогнозно) | 1553,01 | 199,91 | 232,10 | 553,00 | 568,00 |
|  |  | бюджет МО г.Балаково (прогнозно) | 1553,01 | 199,91 | 232,10 | 553,00 | 568,00 |
| Основное мероприятие 1.2 Перевозка жителей города Балаково в период пасхальных праздников. | МКУ «УДХБ» | Всего (прогнозно) | 1550,40 | 370,00 | 390,40 | 390,00 | 400,00 |
|  |  | бюджет МО г.Балаково (прогнозно) | 1550,40 | 370,00 | 390,40 | 390,00 | 400,00 |
| Основное мероприятие 1.3 Поставка и внедрение программных комплексов для автоматизированного планирования и диспетчерского управления пассажирскими перевозками | МКУ «УДХБ» | Всего (прогнозно) | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет МО г.Балаково (прогнозно) | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4 Приобретение и установка сервера | МКУ «УДХБ» | Всего (прогнозно) | 330,84 | 0,00 | 330,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет МО г.Балаково (прогнозно) | 330,84 | 0,00 | 330,84 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ													П.С. Канатов