Приложение к постановлению

администрации  Балаковского

муниципального  района №1077 от 29.03.2019 г.

Паспорт

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Балаково на 2018-2022 годы»

| 1. Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Балаково на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «УДХБ» |
| 3. Соисполнители муниципальной программы | МБСПУ «Комбинат благоустройства» |
| 4. Участники муниципальной программы | юридические лица (организации, предприятия и учреждения), заключившие договоры и выигравшие торги на определение подрядчика по реализации программных мероприятий |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма 1 «Создание комфортных условий проживания»; подпрограмма 2 «Развитие современной городской среды» |
| 6. Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| 7. Цели муниципальной программы | создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной городской среды |
| 8. Задачи муниципальной программы | - разработка и реализация проектов по благоустройству дворовых территорий с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства; - разработка и реализация проектов по благоустройству общественных территорий с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства |
| 9. Целевые показатели муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий от общего количества требующих проведения мероприятий по благоустройству - 16 единиц в 2018 году, 20 единиц в 2019 году, 29 единиц в 2020 году, 29 единиц в 2021 году, 30 единиц в 2022 году; - количество обустроенных общественных территорий от общего количества требующих проведения мероприятий по обустройству - 1 единица в 2018 году, 3 единицы в 2019 году, 1 единица в 2020 году, 1 единица в 2021 году, 1 единица в 2022 году. |
| 10. Этапы и сроки реализации муниципальной программы | программа реализуется в 5 этапов: 1 этап - 2018г. 2 этап - 2019г. 3 этап - 2020г. 4 этап - 2021г. 5 этап - 2022г. |
| 11. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам) | Общий объем финансового обеспечения программы за счет всех источников финансирования составляет 316087,01 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 65665,65 тыс. рублей; 2019 год – 72239,73 тыс. рублей (прогнозно); 2020 год – 59393,88 тыс. рублей (прогнозно); 2021 год – 59393,88 тыс. рублей (прогнозно); 2022 год – 59393,88 тыс. рублей (прогнозно), из них: средства областного бюджета – 27293,58 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 6467,33 тыс. рублей; 2019 год – 1424,26 тыс. рублей (прогнозно); 2020 год – 6467,33 тыс. рублей (прогнозно); 2021 год – 6467,33 тыс. рублей (прогнозно); 2022 год – 6467,33 тыс. рублей (прогнозно); средства федерального бюджета – 279094,96 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 52326,55 тыс. рублей; 2019 год – 69788,77 тыс. рублей (прогнозно); 2020 год – 52326,55 тыс. рублей (прогнозно); 2021 год – 52326,55 тыс. рублей (прогнозно); 2022 год – 52326,55 тыс. рублей (прогнозно); средства бюджета муниципального образования город Балаково – 9698,47 тыс.рублей, в том числе по годам: 2018 год – 6871,77 тыс. рублей; 2019 год – 1026,70 тыс. рублей (прогнозно); 2020 год – 600,00 тыс. рублей (прогнозно); 2021 год – 600,00 тыс. рублей (прогнозно); 2022 год – 600,00 тыс. рублей (прогнозно); в том числе по подпрограммам: по подпрограмме 1 «Создание комфортных условий проживания» – 248618,03 тыс. рублей; по подпрограмме 2 «Развитие современной городской среды» – 67468,99 тыс. рублей |
| 12. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | благоустройство не менее 124 дворовых территорий к 2022 году, учитывающих потребности комфортного проживания граждан, с использованием инструментов общественного контроля. Обустройство не менее 7 общественных территорий города Балаково к 2022 году, учитывающих требования по созданию современной городской среды, с использованием инструментов общественного контроля. |