**ПРОЕКТ**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Балаково на 2018-2024г»**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Наименование муниципальной программы** | «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Балаково на 2018-2024г» (далее – муниципальная программа) |
| **2. Ответственный исполнитель муниципальной программы** | МКУ «УДХБ» |
| **3. Соисполнители муниципальной программы** | МБСПУ «Комбинат благоустройства» (до 2020 года) |
| **4. Участники муниципальной программы** | юридические лица (организации, предприятия  и учреждения), заключившие договоры  и выигравшие торги на определение подрядчика  по реализации программных мероприятий |
| **5. Подпрограммы муниципальной программы** | подпрограмма 1 «Создание комфортных условий проживания»;  подпрограмма 2 «Развитие современной городской среды» |
| **6. Программно-целевые инструменты муниципальной программы** | отсутствуют |
| **7. Цели муниципальной программы** | создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной городской среды |
| **8. Задачи муниципальной программы** | - разработка и реализация проектов по благоустройству дворовых территорий с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства;  - разработка и реализация проектов по благоустройству общественных территорий с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства, реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства |
| **9. Целевые показатели муниципальной программы** | - количество благоустроенных дворовых территорий  от общего количества требующих проведения мероприятий по благоустройству - 16 единиц в 2018 году, 20 единиц в 2019 году, 9 единиц в 2020 году;  - количество обустроенных общественных территорий от общего количества требующих проведения мероприятий по обустройству - 1 единица в 2018 году, 3 единицы в 2019 году, 6 единиц в 2020 году, 7 единиц в 2021 году, 1 единица в 2022 году, 1 единица в 2023 году, 1 единица в 2024 году.  -количество мероприятий по осуществлению цифровизации городского освещения 1 единица в 2019 году, 1 единица в 2020 году,1 единица в 2021 году |
| **10. Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | программа реализуется в 7 этапов:  1 этап - 2018г.  2 этап - 2019г.  3 этап - 2020г.  4 этап - 2021г.  5 этап — 2022г.  6 этап -2023 г.  7 этап — 2024 г. |
| **11. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы**  **(по годам)** | Общий объем финансового обеспечения программы за счет всех источников финансирования составляет 549005,44 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 65665,65 тыс. рублей  2019 год – 74163,24 тыс. рублей  2020 год – 53371,98 тыс. рублей  2021 год – 354681,40 тыс. рублей  2022 год – 620,00 тыс. рублей  2023 год – 00,00 тыс.рублей  2024год – 00,00 тыс.рублей  из них:  средства областного бюджета – 9367,25 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 6467,33 тыс. рублей  2019 год – 1424,26 тыс. рублей  2020 год – 950,48 тыс. рублей  2021 год – 525,18 тыс. рублей  2022 год – 00,00 тыс. рублей  2023 год – 00,00тыс.рублей  2024год – 00,00 тыс.рублей  средства федерального бюджета – 194422,44 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 52326,55 тыс. рублей  2019 год – 69788,77 тыс. рублей  2020 год – 46573,28 тыс. рублей  2021 год – 25733,84 тыс. рублей  2022 год – 00,00 тыс. рублей  2023 год – 00,00 тыс.рублей  2024год – 00,00 тыс.рублей  средства бюджета муниципального образования город Балаково — 12447,72 тыс.рублей, в том числе  по годам:  2018 год – 6871,77 тыс. рублей  2019 год – 2754,15 тыс. рублей  2020 год – 1572,90 тыс. рублей  2021 год – 628,90 тыс. рублей  2022 год – 620,00 тыс. рублей  2023 год – 00,00 тыс.рублей  2024год – 00,00 тыс.рублей  Средства бюджета Балаковского муниципального района-186,06 тыс.рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей  2019 год – 186,06 тыс. рублей  2020 год – 0,00 тыс. рублей  2021 год – 0,00 тыс. рублей  2022 год – 0,00 тыс. рублей  2023 год – 0,00тыс.рублей  2024год – 0,00 тыс.рублей  Внебюджетные источники- 332248,80 тыс.рублей в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 4275,32 тыс. рублей;  2021 год – 327973,48 тыс. рублей;  2022 год – 00,00 тыс. рублей;  2023 год – 00,00 тыс.рублей;  2024год – 00,00 тыс.рублей  в том числе по подпрограммам:  по подпрограмме 1 «Создание комфортных условий проживания» – 110169,47 тыс. рублей;  по подпрограмме 2 «Развитие современной городскойсре  ды» – 438835,97 тыс. рублей |
| **12. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | благоустройство не менее 45 дворовых  территорий к 2024 году, учитывающихпотребности комфортного проживания граждан, с использованием инструментов общественного контроля.  Обустройство не менее 20 общественных территорий города Балаково к 2024 году, учитывающих требования  по созданию современной городской среды,  с использованием инструментов общественного контроля.  Реализация не менее 3 мероприятия по цифровизации городского освещения к 2024 году. |